**2022년도 졸업프로젝트**

주제: TLS를 구현을 통한 홈페이지 제작 및 보안 채널 로그인 기능 구현

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **작성자** | 정경재 | **작성일자** | 2022.04.27 |

* **금일 진행 상황**

|  |  |
| --- | --- |
| **진행 상황** | **비고** |
| **질문 및 진행방식에 대한 논의**   1. 현재 진행상태 점검 2. 팀별 주차 목표치 설정 3. 팀별 주차 목표치를 달성하기 위한 소속원들의 업무 일정 4. 추가적으로 개인이 해야 하는 일들 정리 5. 특이사항 및 문의 사항 질문   **진행 중**   1. **Front-end React로 Front page제작.** 2. **Back-end Login의 세션 저장 제작.** 3. **Security 관련 block chain 관련 자료 탐색.**   **완료**   1. 현재 진행상황 Front: 4월 초에 코로나에 걸려 쉬고 있었음 12~부터 현재 시점까지 쉬고 있었기에 프로토 타입에서 멈춤. 🡪 react를 사용해서 27개의 화면을 만들고 동작하는 화면을 만들 것. 아직 첫번째 단계에 있음. 🡺 HTML을 test로 변경하고 react로 돌릴 것임. Back: 로그인과 회원가입 진행 완료, 회원가입에서 버그 수정이 필요. Security: 이전에 작업물들은 프로토 타입으로 진행하는 것으로 하고 현재 프로젝트에 대한 것들은 Back이 마무리 되는 대로 진행. 2. 팀별 주차 목표치 설정 Front: 방학전에 끝나는 것이 목표. 빠르게 진행해서 5월 11일까지 보이는 화면을 구성. 나머지부분은 api, event들을 나머지에 진행. 🡪 해당 부분에 대한 것은 아직 결정하지 못할 것으로 보임. Back: 이벤트, 새소식, 보안공지, 계좌 관련 작업 5월 4일 이벤트, 새소식. 5월 11일 정도 마무리하는 것으로 진행. 5월말에 Back end 마무리 예상. Security: 6월 1~2주, 시험끝 주까지 제작. 3. 팀별 주차 목표치를 달성하기 위한 소속원들의 업무 일정 정경재: 회원가입(버그수정), 로그인, 계좌 관련 진행 이유민: 회원가입, 로그인, 계좌 관련 진행 해당 과정들은 5월 8일 정도까지 제작을 하는 것으로 예상. 추가적으로 로그인 세션관련 작업은 4월 28일 정도에 진행할 예정. 김도현: 5월 4일 이벤트, 새소식. 5월 11일 보안공지, 대출 초기 정도 마무리하는 것으로 진행. 김성호: ~5.11 새소식 , 예적금 화면 등 제작예정. 확정은 새소식,예적금화면 이며 일단위로 회의로 결정  최종 5.11까지 카카오 오븐 프로토타입을 통해 프로토타이핑한 화면 모두제작 목표치 달성을 위해 일단위 코딩, 강의 시청 및 관련서적 구매  오원식 : ~5.11 이체, 이벤트 화면 등 제작예정. 확정은 이체,이벤트 화면이며 일단위로 회의로 결정  최종5.11까지 프로토타이핑 화면 모두 제작 목표치 달성을 위해 일단위 코딩, 강의 시청 4. 추가적으로 개인이 해야 하는 일들 TOPIC 관련 시험: 김성호, 오원식. 5월 2주차 화요일 인공지능 시험: 정경재. 5. 특이사항 및 문의 사항들 프로젝트 진행비로 인증서 구입 🡪 아직 미정. 프로젝트 진행비용으로 AWS 운영 🡺 교수님과 컨택이 진행되지 않음.   **진행 예정**  **다음주에 진행상화 브리핑 회의가 있음.** | re |
| * **특이사항 / 협업 사항** | |