**2022년도 졸업프로젝트**

주제: TLS를 구현을 통한 홈페이지 제작 및 보안 채널 로그인 기능 구현

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **작성자** | 정경재 | **작성일자** | 2022.05.11 |

* **금일 진행 상황**

|  |  |
| --- | --- |
| **진행 상황** | **비고** |
| **질문 및 진행방식에 대한 논의**  **진행 중**  **완료**   1. Back-End 진행상황 발표완료 질문내용 - 계좌 비밀번호 관련 질문 - 계좌 생성관련 질문 - 홈 화면, 게시판 페이지 안에 검색을 넣어 두었는데 구현을 할 것인지. - 로그인 전과 후의 차이는 카드 발급의 이미지 일 것임. - 카드 2종류인데 카드를 어떻게 고를 것인가? - 카드 발급이 안된 회원이 카드 발급 신청으로 넘어가는 것은? - 프로토타입에 회원가입 페이지 없었음. - 회원가입시에 아이디 찾기 비밀번호 찾기 관련 논의가 없음. 🡪 질문과 전달 방식으로. 🡺 비밀번호 변경 기능을 제공. 🡪 flag를 제공. - 계좌 발급 화면을 조회에 넣으라고 했음. 🡺 계좌가 없다는 것을 알려줄 flag. - 이체하기와 이체완료 사이의 페이지가 있음. 이 관련 인증방법은? - 인증 센터의 유무🡪 대답 완료. Front-End 진행상황 발표 완료 질문 내용 - 질문 내용이 위와 동일함 2. 매주 수요일 6시에 오프라인 미팅으로 확정이 되었음. 3. 주차 별 목표:  Back-End: 김도현 🡪 이벤트 새로운 flag생성(checking타입은 자유롭게) 정경재: 당분간 휴식(한적해지면 합류), 🡪 거래내역 조회(DB생성, 조회하는 것 만들기) 🡺 다음주 5월 17일 정도까지 완성. 🡪 내부 오류 수정까지 다해서 진행. Front-End:  1) 5.11 전체회의결과를 토대로 프로토타입 및 페이지 일부 수정, 추가 2) useState, useEffect를 통한 state관리와 비동기 처리공부 및 간단한 함수구현 및 테스트 3) Axios를 통해 백엔드와 API통신 동작확인 및 응답받은 json데이터 화면 출력 테스트 - 현재 노트북에 서버가 있는 상태라 같은 네트워크상에 있지 않는 한 3번은 저희가 테스트할 방법이 없어서 일요일 회의 즈음에 AWS백엔드 서버구축 관련해 회의하고 그 이후에 진행해야 할것같습니다.  - 이번 주차는 프론트엔드팀 주된 목표가 React 함수형 컴포넌트 상태관리 및 API객체 관련 공부 후 동작 테스트이므로 역할분담은 따로 안했습니다. 각자 어느정도 위 내용이 숙달되면 기능별 혹은 페이지별로 나누어 분담해서 제작예정 입니다.   **진행 예정**   1. 현재 진행상황 브리핑 2. 다음 회의진행 방식에 대해 전파 3. 주차 별 목표 설정   5월 11일 19시 30분 Gather에서 회의진행 |  |
| * **특이사항 / 협업 사항** | |