**2022년도 졸업프로젝트**

주제: TLS를 구현을 통한 홈페이지 제작 및 보안 채널 로그인 기능 구현

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **작성자** | 정경재 | **작성일자** | 2022.05.03 |

* **금일 진행 상황**

|  |  |
| --- | --- |
| **진행 상황** | **비고** |
| **질문 및 진행방식에 대한 논의**   1. 프로젝트 진행비에 관한 전파사항 전파 2. 프로젝트 진행 상황 이야기 3. 각자 프로젝트 진행   **진행 중**  **완료**   1. 인당 7만원씩 사용가능. 총 35만원을 받음, 100%재료기, 회의 30% 🡪 회의 30%, 재료비 70% 🡺 105000원, 나머지가 재료비. (3~4만원대 서적) 내일 OT를 보고 내일 전파. 2. 프론트 앤드: 순조롭게 진행 중이고 현재 프로토 타입의 반정도까지 완성 다음주 화요일에 프로토타입에 대한 컨포넌트에 대해 작동할 것임. 백앤드: 사용자 로그인시 세션, 회원가입 중복에 대한 검사 마무리. 김도현 🡪 이벤트 페이지 제작 완료   **진행 예정**   1. **5월3일 20시에 Gethertown을 통한 회의를 진행** | re |
| * **특이사항 / 협업 사항** | |